**每日立会总结**

**2016.11.01：**

确立项目、总体需求，初步明确了导航栏具体内容。

**2016.11.02**

确定和甲方沟通的内容，进行需求分析；分工有了进一步明确，把项目进一步细化，初步确立了各个分项目；确定了原型设计的基本样式。

并对小组成员要求学习相应的学习任务。

**2016.11.03-07**

根据原型设计的基本样式，完善周二将要展示的页面，分配到个人。

**2016.11.08**

总结：界面图形不够完善，界面 “丑”，各个界面不能链接成一个整体，不整齐，网站整体色调掌握不好，给人感觉乱。需求分析做的不够全面。

重新总结了我们组的不足，要求每个人都用axure做出一个网站的首页，从中选出2个给客户，确定网站的细节。确定了需求分析文档大概目录，并在今后的设计中不断完善。