个人周报

报告期：2016-11-14至2016-11-20

报告人：顾银行

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1、向客户展示并确定了界面原型效果 | 2016-11-14—2016-11-17 | 100% |
| 2、购买了服务器域名 | 2016-11-17—2016-11-17 | 100% |
| 3、完成系统设计里的第二部分（前端） | 2016-11-16—2016-11-16 | 80% |

* **问题和关注点**

域名备案时需要进行企业备案，而之前的账号主体是个人，我们选择了重新申请账号并用之前的账号授予备案授权码的形式解决问题。

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
|  |  |  |
|  |  |  |