个人周报

报告期：2016-11-28至2016-12-05

报告人：顾银行

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1、将页面改成了栅格自适应 | 2016-11-28—2016-12-03 | 100% |
| 2、完成了部分前端图片的优化 | 2016-12-3—2016-12-5 | 100% |
| 3、完成了json获取省市县三级地址的设置 | 2016-12-5—2016-12-5 | 8100% |

* **问题和关注点**

在json获取省市县三级地址时，我们不知道是通过接口获取全部省份，还是只要客户需要的销售范围内的几个省份。

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
|  |  |  |
|  |  |  |