个人周报

报告期：[2016-11-14]至[2016-11-17]

报告人：[马星]

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1. 再次完善需求分析,完成需求分析中技术难点中的一部分 | 2016-11-14~2016-11-15 | 100% |
| 1. 编写系统设计文档中的数据库部分 | 2016-11-16~2016-11-17 | 100% |

* **问题和关注点**

首页界面样式风格的确定很困难，不够简洁大方，给人感觉乱，很难统一

需求文档需要和客户全面沟通

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 完善数据库文档 | 2016-11-21~2016-11-22 | 完成100% |
| 进入开发设计阶段 | 2016-11-22~2016-11-24 | 完成100% |