个人周报

报告期：[2016-11-21]至[2016-11-24]

报告人：[马星]

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1. 完善了数据库,数据库当前版本为V1.0,提交审核 | 2016-11-21~2016-11-21 | 100% |
| 1. 审核返回建议再次完善了数据库,数据库版本为V2.0 | 2016-11-22~2016-11-24 | 100% |
| 1. 前台页面的公共导航栏,图片部分 | 2016-11-24~2016-11-24 | 60% |

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 完成前台页面的公共导航栏部分 | 2016-11-28~2016-11-28 | 完成100% |
| 完成新闻内容页和联系我们页的代码 | 2016-11-29~2016-12-1 | 完成100% |