个人周报

报告期：[2016-12-5]至[2016-12-8]

报告人：[马星]

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1. 完善联系我们页面的基本功能，即邮箱后缀名的自动添加的实现 | 2016-12-5~2016-12-5 | 100% |
| |  | | --- | | 1. 用THINKPHP实现页面跳转(将5个人的静态页面放在thinkPHP框架下) | | 2016-12-6~2016-12-6 | 100% |
| 1. 前台页面的动态获取——编写控制器类（ContactusController.class、ProshowController.class、SendController.class） | 2016-12-7~2016-12-8 | 100% |

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 前台页面内容的数据库插入测试 | 2016-12-12~2016-12-12 | 0% |
| 后台页面的编写 | 2016-12-13~2016-12-13 | 0% |