个人周报

报告期：[2016-12-12]至[2016-12-15]

报告人：[马星]

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1. 前台页面内容的数据库插入测试 | 2016-12-12~2016-12-12 | 100% |
| |  | | --- | | 1. 编写后台控制(CommonController,NewsController,   PeizhiController,PolicyController,  ProductController,RecruitController) | | 2016-12-13~2016-12-15 | 100% |
| 1. 改变后台html页面以适应后台获取数据 | 2016-12-13~2016-12-15 | 100% |

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1对前台测试 | 2016-12-19~2016-12-20 | 0% |
| 2对后台测试 | 2016-12-21~2016-12-22 | 0% |