**个人周报**

**报告期：[2016-11-21]至[2016-11-27]**

**报告人：[孙雅坤]**

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **任务** | **时间区间** | **完成情况** |
| 1. **数据库说明书审核** | **2016-11-21~2016-11-22** | **100%** |
| 1. **用thinkphp搭建前台模板框架** | **2016-11-22~2016-11-22** | **100%** |
| 1. **系统设计书—系统设计部分** | **2016-11-23~2016-11-23** | **100%** |
| 1. **前台页面—实现大体结构和页面公共部分** | **2016-11-24~2016-11-25** | **100%** |

* **问题和关注点**

**数据库说明书的把握**

**Thinkphp框架的掌握**

**系统设计说明书**

**前台界面的大体结果和页面公共部分**

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **任务** | **时间区间** | **目标状态** |
|  |  |  |
|  |  |  |