个人周报

报告期：[2016-12-19]至 [2016-12-25]

报告人：[王小曼]

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1更改后台模板 | [2016-12-19]~[2016-12-22] | 100% |
| 2把新模板和框架融合 | [2016-12-19]~[2016-12-24] | 100% |
| 3 改善后台功能 | [2016-12-22]~[2016-12-24] | 100% |

* **问题和关注点**

具体功能的实现方式与如何使原型界面更加美化

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
|  |  |  |
|  |  |  |